Pop - Minitenta 1, Stödanteckningar

Vi skall kunna:

Skillnaden mellan en linje- respektive en projektorganisation (2).

- Projekt utrycker en vilja att språngvis föra utvecklingen framåt. En engångsinsats. Kännetecken för ett projekt är:

- Ett projekt är av engångskaraktär.

- Ett projekt är målinriktat.

- Ett projekt är avgränsat i tid och omfattning.

- Ett projekt är uppbyggt kring en tillfällig organisation.

- Ett projekt är tilldelat begränsade resurser.

- Ett projekt är planerat med avseende på tid, resurser och kostnader

- Ett projekt är uppdelat i delmål

- Linjeorgansisation är en stabil organisation, som har samma återkommande arbetsuppgifter under lång tid och saknar den målinriktning som projektorganisationen har.

Gruppetableringens faser.

- Smekmånadsfasen:

Man kategoriserar gärna människor i bestämda fack och sätter etiketter på dem som typ tekniker, stockholmare, golfare mm.

Man kanske också associerar den okändes ansikte, uttal eller gestor till någon man känner och knyter dennes egenskaper till den okände.

Ett tredje sätt är att snabbt katalogisera personer utifrån våra första intryck. Den som var sen är "slarvern", den som var kritisk blir "realisten", den som inte sa så mycket blir "den blyge" osv (ordningsmannen, skämtaren, ledaren mm). När rollerna väl är funna kan det vara ganska svårt att ändra dem.

I smekmånadsfasen är de flesta ganska osäkra och vill känna tillhörighet och visar därför upp det mest "normala" hos sig själva och accepterar det mesta hos andra för att inte visa sig ovilliga eller obekväma. Man vill också undvika konflikter och hålla relationerna ytliga.

- Behovsfasen

Rollerna är satta och man känner behov av att visa upp sina egna åsikter och behov. Man har också lärt känna andra personers vardags-jag och vågar ifrågasätta varandra. Olika åsikter och erfarenheter konfronteras nu och konflikter kan uppstå. Man vågar visa missnöje och prioriterar sitt eget oberoende, status och makt.

- Normaliseringsfas

Man börjar komma överrens om regler och normer som alla kan ställa upp på. Denna fas är ärligare och starkare eftersom alla kommer till tals med sina speciella åsikter och egenheter och man slätar inte över för att bli accepterad. Samtidigt argumentar man inte längre bara för att markera sitt eget oberoende utan för att bidra till projektet.

- "Vi-känsla" -fas

Gruppen är nu stark, etablerad och har fått en Vi-känsla och kan börja koncentrera sig på sina egentliga arbetsuppgifter. Roller och relationer inom gruppen har tagit form och man har lärt känna varandra. Denna effektiva organisation kan behållas till dess att gruppen ställs inför nya uppgifter eller medlemmar. Då kan osäkerheten börja om fast i mindre omfattning.

Grupptänkande: Vid grupptänkande kommer det aldrig fram åsikter eller tankar , som kan tänkas avika från det som anses normalt i gruppen. Någon dynamik, debatter eller konflikter förekommer inte.  Gruppen har blivit kvar i smekmånadsfasen. Gränserna kring gruppen är mycket tydliga, antingen är man en del av gruppen och grupptänkandet eller så är man utanför. Kännetecken 1) Kritiskt tänkande motarbetas. 2) Gruppens medlemmar anser att gruppen inte kan göra fel. 3) Man fäster stor vikt vid att rättfärdiga sina beslut. 4) De som vågar tycka annorlunda utsätts för press och straff för att anpassa sig. 5) Medlemmarna tror ofta att de verkligen är överens och är inte medvetna om att deras åsikter är tillrättalagda för att passa gruppens åsikter. 6) Gruppledaren stöds i alla lägen.

Tecken på konflikt i gruppen: 1) otålighet mot varandra. 2) Ideér angrips innan de är helt utvecklade. 3) Alla verkar vara under svår tidspress. 4) Medlemmarna får lätt att ta parti och svårt att ändra uppfattning. 5) Gruppen har svårt att enas. 6) Alla vill driva sina egna planer och ideér. 7) Argumentationen är ofta häftig. 8) Andras förslag förvrängs gärna. 9) Man talar nedsättande om gruppen och dess ledning.

Projektledarens roller och ansvar i ett projekt.

- Projektformen innebär att man ska samla olika kompetenser och representanter från olika områden i samma grupp. Det är därför viktigt att projektledaren, förutom sakkunskap, har erfarenhet av hur det är att arbeta i projekt.  Det är även projektledarens uppgift att skapa laganda.

- 10 roller enligt Mintzbergs

Inter-personella roller:

Lagledare. Håller samman laget och ser till att medlemmarna samarbetar effektivt.

Ambassadör. Sköter förhållanden med beställaren, ledningen, massmedia mm.

Ceremoniell ledare. Representerar gruppen, håller tal mm.

Informatörsroller:

Lyssnare. Samlar information inom gruppen ang. projektet, dess medlemmar. Muntligt och skriftligt.

Informatör. Distribuera information inom gruppen och se till att rätt människor tar del av den.

Talesman. Informera utåt till ledningen, uppdragsgivaren, användarna, massmedia, intresseorganisationer m.fl.

Beslutande roller:

Visionär. Ny teknologi, nya marknader, hotbilder mm. Se framåt om vad som angränsar och inte titta för mycket på inre angelägenheter.

Problemfixare. Lokalproblem, konflikter, oförutsedda problem i allmänhet.

Resursfördelare. Vem ska göra vad, med vad och när.

Förhandlare. Arbetsfördelning, löner, ekonomiska anslag, lokaler.

Projektledaren bör ställa tydliga, skriftliga och rimliga krav på gruppmedlemmarna. Han måste också följa upp arbetsfördelningen och se till att förutsättningar finns för att uppfylla kraven. Han bör också vara god lyssnare, ej teknikfantast och heller ej lägga sig i på detaljnivå.

Planera, kontrollera, styra

Planering görs först i skrift.

Kontrollering görs kontinuerligt. Jämför planering med faktiska resultat (tidsmässigt, ekonomiskt, organisatoriskt).

Styrning sker efter kontrollering. Måste styras upp direkt när något inte stämmer.

Nyckelord: Planera, rapportera, fördela, lyssna, kontrollera, styr.

Ledarstilar:

- Auktoritär ledare. Har ej riktigt förtroende för gruppen. Passiviserar.

- Demokratisk ledare. Lyssnar, kan ändra åsikt men kan också ta beslut.

- Låt-gå ledare. Obefintlig och rädd för konflikter. Leder till villrådighet.

Varför fasindela projekt?

Fasindelning 		- Grund för projektledning

Kontrollpunkter 	- Milstolpar

- Ordning och reda, överblick. Fördelning av resurser. Kontroll på kvalitet. Möjlighet till styrning

Utan kontroll över projektet har man inga möjligheter att styra det förbi svårigheter och problem. Ett bra projekt består av ett antal klart urskiljbara faser där det är enkelt att kontrollera vilka framsteg som görs och om dessa framsteg görs. Milstolpar och kontrollpunkter fungerar som gräns mellan två faser och en en milstolpe skall vara: Mätbar, betydande, synlig för alla.

Beskrivning av vår generella projektmodells faser

- Definitionsfas - Förstå problemet. Inte dra förhastade slutsatser. (VAD?)

Behovsanalys (vad ska göras). Kravspecifikation.

Projektorganisation ( vilka personer, tid, pengar, ansvar, resurser.)  Projektplan

- Designfaser - designa en lösning. (HUR?)

Bena ut uppgiften i detalj.

Hitta lösning, algoritmer, strukturer.

Detaljplanera ansvar, resurser mm.

Vad finns redan löst?

- Realisering - utför planen (GÖR!)

Kritiskt. Ifrågasätt om det är rätt.

- Utvärdering av resultat. (OK?)  Testar produkten, utvärdera projektarbetet, projekthistorik, relationer med beställare.

Nyckelord: VAD? HUR? GÖR! OK?

Motivering av vikten av att ha en projektplan.

Projektplanens syfte är att råda bot på dålig planering. Projektplanen används för att

- Skapa överblick över arbetet

- Skapa överblick vilka resurser som behövs

- Skapa underlag för projektorganisation och arbetsfördelning

- Skapa förståelse för uppgiften

- Skapa underlag för uppföljning

Utan projekt plan blir det lätt dålig planering, dåligt skriven kravspec, instabil problemdefiniton och orealistiska tidsplaner.

Skillnader och likheter mellan kund, användare och beställare.

Framtagandet av en kravspecifikation

Kunden är expert på sitt område och leverantören expert på sitt område. I dialogen som förs vid framtagande av kravspecifikation så överförs kunskap åt båda håll. Dialogen förs bäst om ej alltför många är inblandade.

Kunden bör representeras av en användare som kan ge information om vad som finns i nuläget och vad som önskas.Kunden måste också representeras av en person med beslutanderätt.

Leverantörssidan ska först och främst representeras av projektledaren som kan förhandla om ekonomi, leveransdatum och omfattning mm. Även den person som ska ansvara för användargränssnittet bör vara med på mten.

Leverantörssidan bör också beakta följande punkter:

- Identifiera kunden. Vem är användare, finns det flera olika användare, är den som beställer insatt i vad användarna vill ha.

- Analysera existerande system. Beskriv gärna grafiskt det system som finns och kontrollera med kunden om det ger samma bild som han vill ha.

- Intervjua användare. Man måste skapa en fullständig bild av användarens situation.

- Hur ser omgivningen ut? Ställer omgivningen krav på programmet.

- Gör en hierarkisk problembeskrivning. Beskriv problemet alltmer detaljerat och tala om vad som ska lösas och ibland vad som inte ska lösas.

- Rubricera kraven i olika nivåer. Resonera med kunden om svårigheten med att få allting gjort med låg kostnad och kort leveranstid.

- Dokumentera. Använd enkel svenska.

- Låt kunden känna ansvar och delaktighet i kravspecifikationen. Det är viktigt att kravspecen växer fram i samförstånd och interaktion med kunden.

Beskrivning och motivering av innehållet i en kravspecifikation.

Kravspecen ska ej säga något om hur problem ska lösas.

Allt som programet  ska kunna göra ska vara specificerat.

Kraven ska kunna kontrolleras

Inga krav ska stå i konflikt med varandra.

Uppskattning av kostnaden för ett programutvecklingsprojekt.

Viktiga faktorer som inverkar på kostnad för ett projekt.

- Gruppen - är den liten, bekant, homogen eller stor, internationell mm.

- Arbetsplatsen - Ligger den på ett och samma ställe eller utspridd på flera orter.

- Erfarenhet - av liknande uppgifter?

- Tidspressen - böter vid sen leverans? Bonus vid tidigare leverans?

- Kraven på funktionalitet - är dessa krav fastlåsta av större system?

- Storleken på projektet - tre till fyra personer under en månad eller 20-30 personer under flera år?

- Arbetsinsats - Tidsåtgång. Hur många effektiva timmar tar det, hur många timmar går bort till annat. (effort - duration)

Procentuella delar kostnader i ett programutvecklingsprojekt

Underhåll-	50%

Testning-	25%

Design- 	15%

Kodning-	10%

Kostnadsuppskattning i pengar kan göras:

Algoritmiskt: tex att uppskatta antal källkodsrader och stoppa in i en modell eller formel. Brukar baseras på emiri.

Expert-uppskattning: Anlita expertkonsulter.

Uppskattning i analogi: Kan användas då flera liknande projekt har genomförts. Kostnaden bestäms uitfrån vad tidigare projekten kostade

Bottom-up uppskattning. Kostnaden för varje komponent eller delsystem uppskattas och adderas sedan ihop.

Parkinssons lag: Säger att arbetet växer för att flylla den tillgängliga tiden. Kostnaden blir så stor som kunden kan betala.

CoCoMo-metoden

Constructive Cost Model finns i tre versioner. 1)Grundläggande. 2) Detaljerad 3) Avancerad.

Grundläggande är bra för ett första överslag.

Detaljerad tar hänsyn  till fler viktiga faktorer men är fortfarande ganska enkel.

Avancerad är väl antagligen skitbra.

- Den grundläggande kostnadsdrivande faktron i cocomo är antalet levererade källkodsrader. KDSI. Cocomo uppskattar kostnaderna i form av antalet ManMånader (MM).